**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización | AthletIA. |
| --- | --- |
| Proyecto | AthletIA-Entrenamiento y Nutrición Inteligente.(lema) |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Reunión virtual por Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 10 de Octubre 2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 8 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Gaete  Gonzalo Monreal  Bruno Moreno  Gabriel Verdejo |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Gaete  Gonzalo Monreal  Bruno Moreno  Gabriel Verdejo |

**Instrucciones:**

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| * Se modificó y pulió el modelo de base de datos, corrigiendo claves foráneas innecesarias y eliminando redundancias identificadas gracias al feedback de la docente. * Se creó correctamente el Modelo Entidad-Relación en DataModeler. * Se avanzó en el desarrollo del menú de Muro en la página web. * Se implementó una IA tipo chatbot, capaz de mantener conversaciones cortas y orientar al usuario sobre ejercicios. * El equipo realizó consultas y recibió retroalimentación de la docente, mejorando la calidad del desarrollo. | * El chatbot tiene una funcionalidad básica y requiere mejoras para soportar conversaciones más extensas y complejas. | * Finalizar la integración completa del nuevo modelo de base de datos en todas las apps de Django. * Completar y probar todas las funcionalidades del menú de Muro en la página web. * Mejorar el chatbot, añadiendo mayor capacidad de respuesta y aprendizaje para guiar al usuario de manera más efectiva. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.