**Sprint Planning – SPRINT 1 (11–15 de agosto)**

**1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):**

**Realizar los documentos grupales e individuales correspondientes a la Fase 1 del proyecto, revisar la documentación inicial y definir los primeros lineamientos de desarrollo y herramientas a utilizar.**

**2. Duración del Sprint:**

**5 días (11 al 15 de agosto)**

**3. Participantes:**

**Product Owner: [Nombre del profesor o líder del grupo]  
Scrum Master: [Tu nombre o encargado del seguimiento]  
Equipo de desarrollo: Gabriel Verdejo, Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete, Bruno Moreno**

**4. Historias de Usuario seleccionadas:**

| **ID** | **Descripción** | **Prioridad** | **Estimación (hrs)** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HU1** | **Como equipo, queremos revisar el cronograma y la documentación de la Fase 1 para comprender los requerimientos iniciales.** | **Alta** | **4 h** | **Grupo** |
| **HU2** | **Como estudiante, quiero analizar y desarrollar el documento 1.5 “Guía del Estudiante – Fase 1” para cumplir con las entregas iniciales.** | **Alta** | **4 h** | **Grupo** |
| **HU3** | **Como integrante, quiero realizar mis autoevaluaciones para registrar mi avance individual.** | **Media** | **3 h** | **Gonzalo Monreal** |
| **HU4** | **Como equipo, queremos resolver dudas y mostrar avances al docente para asegurar el correcto desarrollo de la fase.** | **Alta** | **3 h** | **Gabriel Verdejo** |
| **HU5** | **Como equipo, queremos definir las herramientas a utilizar y establecer la metodología de programación para el desarrollo integral del proyecto.** | **Alta** | **4 h** | **Grupo** |

**5. Plan de trabajo (subtareas):**

| **Tarea** | **Historia asociada** | **Responsable** | **Estado inicial** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión general del cronograma y lectura de los requerimientos de la Fase 1.** | **HU1** | **Grupo** | **Listo** |
| **Análisis de la documentación y distribución de roles del equipo.** | **HU1** | **Grupo** | **Listo** |
| **Redacción y desarrollo del documento 1.5 “Guía del Estudiante – Fase 1”.** | **HU2** | **Grupo** | **Listo** |
| **Completar autoevaluaciones individuales.** | **HU3** | **Gonzalo Monreal** | **Listo** |
| **Reunión grupal para resolver dudas y mostrar avances al docente.** | **HU4** | **Gabriel Verdejo** | **Listo** |
| **Definir herramientas y tecnologías a utilizar en el desarrollo del sistema.** | **HU5** | **Grupo** | **Listo** |

**6. Riesgos o dependencias identificadas:**

* **Retrasos por falta de claridad inicial en los requerimientos.**
* **Coordinación del grupo para completar documentos simultáneamente.**
* **Espera de retroalimentación docente antes de avanzar a la siguiente fase.**

**7. Herramientas de seguimiento:**

**Documentación: Google Docs / Word compartido  
Gestión: Excel  
Comunicación: WhatsApp  
Almacenamiento: Google Drive**