Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | AthletIA. |
| --- | --- |
| Proyecto | AthletIA-Entrenamiento y Nutrición Inteligente.(lema) |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual por Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 21 de Noviembre 2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 14 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Gaete Gonzalo Monreal Bruno Moreno Gabriel Verdejo |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Gaete Gonzalo Monreal Bruno Moreno Gabriel Verdejo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Las validaciones adicionales del calendario funcionaron correctamente y mejoraron la consistencia del sistema. - Se logró un diseño UX final coherente, aplicable a todas las vistas HTML. - La integración de las tablas GrupoEntrenamiento y GrupoMiembro se implementó sin errores críticos. - El chat dinámico quedó funcional en todas las secciones, con un diseño profesional. - La generación de rutinas manuales fue completada, añadiendo más ejercicios y validando el flujo completo. - El front de Registro y Login fue mejorado, ofreciendo una experiencia más moderna y clara. - El panel de administración quedó configurado con gráficos y estadísticas clave. - Problemas visuales menores, como imágenes y detalles finales, fueron corregidos a tiempo. - Se avanzó de forma ordenada en la PPT fase 2 y en la documentación correspondiente. - Se realizó la presentación del sistema a la profesora, recibiendo feedback útil para el próximo Sprint. | - Algunas validaciones nuevas generaron conflictos iniciales con funcionalidades previas. - El chat dinámico requirió más tiempo del esperado debido a ajustes de diseño y compatibilidad. - El panel de administración presentó desafíos al integrar estadísticas en tiempo real. | - Ajustar las validaciones conflictivas para evitar errores en producción. - Mejorar el panel de administración agregando métricas faltantes y afinando la visualización. - Destinar tiempo exclusivo a QA antes de la presentación final. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.