# Sprint 14

# Duración del Sprint:

Del 17 al 21 de noviembre de 2025

Equipo de Trabajo:

- Gabriel Verdejo - Product Owner

- Bruno Moreno - Scrum Master

- Jonathan Gaete - Development Team

- Gonzalo Monreal - Development Team

# Objetivo del Sprint

El Sprint 14 marcó el cierre de la etapa de desarrollo funcional de cara a la presentación de la Fase 2. El objetivo principal fue consolidar la experiencia de usuario (UX) y asegurar la estabilidad del sistema. Los esfuerzos se centraron en implementar el Chat de Mensajería Dinámico, rediseñar el acceso (Login/Registro), habilitar el Panel de Administración con estadísticas y cerrar el flujo de Rutinas Manuales integradas al calendario. Además, se trabajó en la estructuración de la base de datos para gestión de grupos (tablas GrupoEntrenamiento y GrupoMiembro) y se complementaron los entregables formales: PPT de Presentación Fase 2 y la Documentación Final.

# Funcionalidades y Actividades Implementadas

| N° | Actividad / Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chat de Mensajería Dinámico | Implementación flotante y reutilizable del chat en todas las vistas. | Completado |
| 2 | Panel de Administración | Dashboard administrativo con gráficos y estadísticas de control. | Completado |
| 3 | Rediseño Login y Registro | Cambio total de interfaz (Front) para mejorar la primera impresión. | Completado |
| 4 | Tablas de Grupos | Utilización de modelos y lógica backend para GrupoEntrenamiento y Miembros. | Completado |
| 5 | Rutinas Manuales | Flujo completo de creación e inserción directa en el calendario. | Completado |
| 6 | Validaciones de Calendario | Ajustes de lógica para evitar conflictos de fechas y datos erróneos. | Completado |
| 7 | Coherencia Visual (UX) | Unificación de estilos, modales y arreglo de imágenes finales. | Completado |
| 8 | Documentación Final | Recopilación técnica y funcional de todo el semestre. | Completado |
| 9 | Presentacion Fase 2 (PPT) | Elaboración de material de apoyo y guión para defensa ante profesora. | Completado |

# Demostración del Incremento

El Sprint 14 elevó el nivel profesional de AthletIA significativamente:

- Interactividad Total: El chat dinámico permite comunicación sin abandonar la navegación principal.

- Control de Gestión: El nuevo panel de Administración otorga poder de supervisión real sobre usuarios y métricas del sistema.

- Flexibilidad: Los usuarios ahora pueden crear sus propias rutinas manuales sin errores y verlas reflejadas en su planificación (calendario).

- Estética Profesional: El rediseño del Login/Registro y la coherencia visual general eliminaron la sensación de prototipo.

- Robustez: La inclusion de tablas de Grupos en el backend deja el sistema preparado para escalabilidad social futura.

# Resultados vs. Planificación

| Elemento | Planificado | Ejecutado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Chat Dinámico | Si | Cumplido | Funcional y responsive en toda la app. |
| Panel de Administración | Si | Cumplido | Gráficos integrados con datos reales. |
| Tablas de Grupos (BD) | Si | Cumplido | Modelos y migraciones listas (backend). |
| Rediseño Auth (Login) | Si | Cumplido | Cambio visual completado exitosamente. |
| Rutinas Manuales | Si | Cumplido | Integración correcta con Calendario. |
| Validaciones Extras | Si | Cumplido | Sistema más estable ante errores de usuario. |
| PPT Fase 2 | Si | Cumplido | Presentación lista para la defensa. |
| Documentación Final | Si | Cumplido | Entregable consolidado y enviado. |

# Feedback Product Owner / Profesora

Tras la presentación y revisión de cierre de fase:

- Se destacó la evolución visual de la plataforma y el avance que llevábamos, quedó contenta con el resultado.

- El Panel de Administración fue valorado como un gran aporte a la gestión del sistema, aunque por tiempo no se pudo presentar.

- La profesora indicó que podemos cambiar de posición en Estilo de vida algunas métricas.

- La IA funciona correctamente con los filtros de salud y lesiones.

- La profesora finalizó dándonos mejoras para la presentación final y visuales en el ppt.

# Valor Entregado

El Sprint 14 transformó “funcionalidades sueltas” en un productivo cohesivo:

- Valor Visual: El sistema ahora luce profesional y consistente desde el ingreso (Login).

- Valor de Gestión: Los administradores tienen herramientas reales de monitoreo.

- Valor de Uso: El usuario tiene libertad (rutinas manuales) y conexión (chat) sin fricción.

- Cierre Desarrollo: Se cumplieron todos los requerimientos para aprobar la Fase 2 del proyecto con éxito.

# Próximos Pasos (Sprint 15)

Para el Sprint 15 se planificará:

- Correcciones menores basadas en el feedback final de la presentación.

- Limpieza de código y optimización para el repositorio final.

- Preparación para el examen final.

- Evaluación interna fase 3.

# Evidencias

- Screenshots del nuevo Login y Registro.

- Capturas del Chat Dinámico desplegado.

- Vistas del Panel de Administración con gráficos.

- Diagrama ER actualizado con tablas de Grupos.

- PPT de presentación Fase 2 y 3.

- Documentación Final (WORD/EXCEL).

- Repositorio actualizado GitHub (Desarrollo/Documentación).