# Sprint 15

# Duración del Sprint:

Del 24 al 28 de noviembre de 2025

Equipo de Trabajo:

- Gabriel Verdejo - Product Owner

- Bruno Moreno - Scrum Master

- Jonathan Gaete - Development Team

- Gonzalo Monreal - Development Team

# Objetivo del Sprint

El Sprint 15 tuvo un carácter administrativo y de cierre. El objetivo principal fue finalizar el ciclo de desarrollo aplicando las últimas correcciones solicitadas tras el feedback de la Fase 2, sin introducir nuevas funcionalidades mayores para garantizar estabilidad. Se puso énfasis crítico en la entrega de la documentación de la Fase 3 (Diarios de Reflexión y Autoevaluaciones), la reorganización profesional del repositorio GitHub (limpieza de ramas y commits) y la reestructuración del PPT para el examen Transversal, asegurando que el relato del proyecto sea coherente con el producto final.

# Funcionalidades y Actividades Implementadas

| N° | Actividad / Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Correcciones Post-Feedback | Ajustes menores de UI y backend detectados en la evaluación anterior. | Completado |
| 2 | Limpieza de GitHub | Eliminación de ramas obsoletas, merge a Main y orden de commits. | Completado |
| 3 | Diario de Reflexión | Documentación de lecciones aprendidas y análisis del semestre. | Completado |
| 4 | Autoevaluaciones | Realización de evaluaciones individuales y grupales (Fase 3). | Completado |
| 5 | PPT Examen Final | Reestructuración total de la presentación enfocada en la defensa del título. | Completado |
| 6 | Documentación Consolidada | Unificación de manuales, documentos técnicos y de gestión. | Completado |
| 7 | Pruebas de Humo (Smoke Test) | Verificación final de que la limpieza no afectó la estabilidad. | Completado |
| 8 | Readme y Guías | Actualización de instrucciones de instalación en el repositorio. | Completado |

# Demostración del Incremento

El Sprint final no se presentó un incremento funcional nuevo, si no la versión “Final” del producto AthletIA:

- Estabilidad: El sistema se encuentra libre de errores críticos conocidos.

- Transparencia: El repositorio GitHub ahora refleja un flujo de trabajo profesional y limpio, listo para auditoría.

- Madurez del equipo: La entrega del Diario de Reflexión y Autoevaluaciones demuestra la capacidad de análisis crítico del equipo sobre su propio proceso.

- Listos para el Examen: El material de apoyo (PPT) y la documentación estan alineados para defender el proyecto ante la comisión.

# Resultados vs. Planificación

| Elemento | Planificado | Ejecutado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejoras Post-Feedback | Si | Cumplido | Se solucionaron los detalles visuales pendientes. |
| Reorganización GitHub | Si | Cumplido | Repo limpio y en rama Main definitiva. |
| Diario de Reflexión | Si | Cumplido | Entregado con análisis profundo. |
| Autoevaluaciones | Si | Cumplido | Completadas por todos los integrantes. |
| PPT Examen | Si | Cumplido | Estructura narrativa finalizada. |
| Cierre Fase 3 | Si | Cumplido | Todos los requisitos académicos cubiertos. |

# Feedback Product Owner / Profesora

Validación final previa al examen;

- Se confirmó que el repositorio cumple con los estándares de orden exigidos.

- La documentación de la Fase 3 (reflexiones) fue recibida correctamente.

- Se dio el visto bueno a la estructura del PPT para el examen, surgiendo enfocar la presentación en el “valor agregado” y la “solución tecnológica” más que en la gestión paso a paso.

- El sistema está aprobado para presentarse en el Examen Transversal.

# Valor Entregado

El Sprint 15 entrego Certeza y Profesionalismo:

- Valor Académico: Cumplimiento del 100% de los entregables documentales (Fase 3).

- Valor Técnico: Un código fuente entregable, limpio y documentado.

- Valor Estratégico: Un equipo preparado con un guión sólido (PPT)  para defender el proyecto.

AthletIA ha finalizado su ciclo de desarrollo semestral y está lista para su defensa final.

# Próximos Pasos (Hito Final)

- Examen Transversal: Defensa del proyecto ante la comisión.

- Publicación final de notas.

- Celebración del equipo tras cierre de semestre.

# Evidencias

- Enlace al repositorio GitHub (Rama Main final).

- Documento Word: Diario de Reflexión y Autoevaluaciones.

- Archivo PPT: Presentación Examen Final AthletIA.

- Capturas de pantalla del estado final del sistema.