Retrospectiva del Proyecto AthletIA

Sprint/Ciclo: 1 a 13 (Resumen General)

Fecha: [Completa la fecha actual de la retrospectiva]

Facilitador: Bruno Moreno (Scrum Master)

Participantes: Gabriel Verdejo, Jonathan Gaete, Gonzalo Monreal y Bruno Moreno

1. Objetivo de la Retrospectiva.

Reflexionar sobre el avance y los aprendizajes del equipo AthletIA a lo largo de los 13 sprints, identificar oportunidades de mejora y reconocer los logros clave alcanzados, con foco en mejora continua ágil.

2. Línea de tiempo / Eventos clave.

Inicio de sprints y definición del roadmap funcional.

Desarrollo del módulo de registro, perfil personalizado y validaciones (HU-001, HU-015).

Integración del recomendador IA y módulos de rutinas (HU-005, HU-011).

Despliegue de funciones sociales y dashboard.

Pruebas de usabilidad y feedback externo (usuarios, docentes y comunidad fitness).

Gestión de impediments y actualización de backlog.

3. ¿Qué salió bien?.

Alta colaboración y comunicación efectiva entre los miembros del squad y roles definidos.

Se logró completar el onboarding funcional con usabilidad validada, superando metas de satisfacción (>4/5).

Integración exitosa de la IA y APIs externas en contexto real sin grandes incidentes.

Incorporación dinámica de feedback de usuarios externos y docentes en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Cumplimiento regular de entregas pactadas en los sprints, con historias finalizadas según prioridades del PO.

4. ¿Qué no salió tan bien?.

Hubo demoras iniciales por redefinición de criterios de aceptación y casos límite no identificados en las primeras historias.

Algunas dependencias técnicas (APIs externas, integración social) generaron bloqueos parciales en sprints intermedios.

Dificultades en la estimación precisa de stories al inicio, lo que causó overcommitment en las primeras iteraciones.

La documentación de pruebas y acuerdos de definición de listo (DoR) podría haber sido más exhaustiva para ahorrar retrabajo.

5. Lecciones aprendidas y riesgos.

Es clave consensuar y aterrizar criterios de aceptación/datos obligatorios antes del desarrollo de cada HU.

La preparación técnica previa y el mockeo temprano de APIs ayuda a evitar bloqueos y aceleró los sprints finales.

Realizar retrospectivas intermedias cortas permitió identificar y resolver cuellos de botella temprano.

Seguir reforzando la capacitación en prácticas ágiles y documentación colaborativa para el equipo.

6. Acciones de mejora y responsables.

Alinear y documentar Definition of Ready para todas las historias antes del refinamiento.

Responsables: Gabriel Verdejo y Bruno Moreno. Fecha: Inicio de cada sprint.

Mejorar templates y criterios de validación para historias y bugs.

Responsable: Jonathan Gaete. Fecha: Próximo sprint.

Agendar reunión mensual de feedback con actores externos (comunidad fitness/docentes) para validar necesidades prioritarias.

Responsable: Gonzalo Monreal. Fecha: Mes próximo.

Reforzar revisión y cierre de acciones pendientes cada reto y dejar registro público en el backlog.

Responsable: Todo el equipo. Fecha: Cada fin de sprint.