Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | AthletIA. |
| --- | --- |
| Proyecto | AthletIA-Entrenamiento y Nutrición Inteligente.(lema) |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual por Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 30 de Octubre 2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 10 |
| Personas convocadas a la reunión | Jonathan Gaete Gonzalo Monreal Bruno Moreno Gabriel Verdejo |
| Personas que asistieron a la reunión | Jonathan Gaete Gonzalo Monreal Bruno Moreno Gabriel Verdejo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Ajustes correctos al modelo predictivo con mejoras en su precisión. - Se consiguió aumentar la cantidad de datos útiles para entrenamiento. - Se alcanzó la meta del 80% de funcionalidad del modelo. - Creación del apartado de calendario. - Vinculación funcional entre IA y calendario. - El recomendador fue actualizado con mejores resultados. | - Integrar la IA al calendario requirió más tiempo del previsto. - Algunos datos entrenados aún presentan ruido o inconsistencias. - Problemas iniciales con el diseño del calendario. | - Continuar expandiendo el dataset y limpiarlo mejor. - Mejorar el diseño y usabilidad del calendario. - Documentar cada ajuste al modelo predictivo. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.