# Duración del Sprint:

Del 20 al 24 de octubre de 2025

Equipo de Trabajo:

- Gabriel Verdejo - Product Owner

- Bruno Moreno - Scrum Master

- Jonathan Gaete - Development Team

- Gonzalo Monreal - Development Team

# Objetivo del Sprint

El propósito central de este sprint fue avanzar en la modernización estructural de la plataforma AthletIA, centrando los esfuerzos en:

- Actualizar el modelo de base de datos (MER) con nuevas entidades necesarias para la siguiente fase.

- Continuar la mejora de la interfaz principal del sistema (base.html).

- Implementar correctamente la funcionalidad de rutinas favoritas.

- Rediseñar y optimizar el formulario de registro de usuario.

- Realizar la primera implementación del modelo predictivo (IA).

- Agregar dependencias necesarias al entorno del proyecto.

- Iterar sobre el modelo predictivo con mejoras y ajustes iniciales.

# Funcionalidades y Actividades Implementadas

| N° | Actividad / Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización del MER | Se integraron nuevas tablas y relaciones necesarias para rutinas, hábitos y datos de usuario. | Completado |
| 2 | Diseño completo de base.html | Se definió estructura, colores, distribución, estilos CSS y elementos reutilizables. | Completado |
| 3 | Función de favoritos | Se agregaron botones, endpoints y lógica para guardar/eliminar ejercicios o rutinas favoritas. | Completado |
| 4 | Mejora del formulario de registro | Se modernizó el formulario, validaciones y campos, mejorando UX. | Completado |
| 5 | Implementación del modelo predictivo (versión inicial) | Se integró la primera versión funcional del recomendador basado en IA. | Completado |
| 6 | requirements.txt actualizado | Se agregaron librerías nuevas relacionadas con IA, análisis y backend. | Completado |
| 7 | Optimización del modelo predictivo | Se realizaron pruebas y ajustes para mejorar estabilidad y coherencia de resultados. | Completado |

# Demostración del Incremento

Durante este sprint se lograron avances clave que marcaron el inicio de la integración formal de la inteligencia artificial con la plataforma:

- El MER actualizado permitió sentar la base para módulos complejos como nutrición, hábitos de vida, progreso corporal y recomendador IA.

- Se completó un diseño de página principal sólido, con estructura modular lista para ampliaciones.

- La función Favoritos comenzó a dar forma al aspecto social y personalizado de AthletIA.

- El registro ahora ofrece una experiencia más fluida, clara y moderna.

- El modelo predictivo fue implementado por primera vez y demostró capacidad para generar recomendaciones en base a datos.

Todos los cambios fueron versionados en GitHub y quedaron integrados en la rama principal del proyecto.

# Resultados vs. Planificación

| Elemento | Planificado | Ejecutado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización MER | Sí | Cumplido | Bases sólidas para nuevos módulos. |
| Diseño base.html | Sí | Cumplido | Diseño modular reutilizable para toda la plataforma. |
| Función de favoritos | Sí | Cumplido | Favoritos totalmente operativos. |
| Mejoras en registro | Sí | Cumplido | Beneficios directos en la experiencia del usuario. |
| Implementación IA (versión inicial) | Sí | Cumplido | Inicio oficial del módulo predictivo. |
| requirements.txt | Sí | Cumplido | Proyecto listo para operación con nuevas librerías. |
| Optimización IA | Sí | Cumplido | Ajustes preliminares aplicados correctamente. |

# Feedback Product Owner / Profesora

La profesora destacó:

- Progreso consistente del proyecto.

- Necesidad de mantener coherencia visual en todas las vistas para evitar que el diseño parezca fragmentado.

- Importancia de estandarizar botones, colores, fuentes y tamaños.

- Mantener mayor claridad en la navegación entre los módulos.

- Continuar reforzando la integración de IA con los datos reales del usuario.

# Valor Entregado

El sprint estableció hitos fundamentales:

- La plataforma ahora cuenta con un modelo predictivo funcional, marcando el inicio del componente IA.

- Se consolidó un diseño visual base que servirá como estándar en los siguientes sprints.

- Se implementaron mejoras de experiencia de usuario en áreas clave como el registro.
La funcionalidad de favoritos sumó un valor social y personalizado al ecosistema AthletIA.

En conjunto, este sprint fortaleció tanto la estructura técnica como la percepción de calidad visual.

# Próximos Pasos (Sprint 11)

Para el Sprint 11 se planificó:

- Ajustar el modelo predictivo mediante pruebas y agregación de más datos.

- Mejorar la lógica interna del recomendador IA.

- Crear la primera versión del apartado de calendario.

- Integrar IA con el calendario para sugerencias automáticas.

- Refinar la vista recomendador.html.

- Avances significativos en la interfaz general del usuario.

# Evidencias

- Commits en GitHub de actualización MER.

- Nuevo diseño base.html implementado.

- Función de favoritos completamente operativa.

- Formulario de registro rediseñado.

- requirements.txt actualizado.

- Primera versión del modelo predictivo en funcionamiento.