# Duración del Sprint:

Del 27 al 30 de octubre de 2025

Equipo de Trabajo:

- Gabriel Verdejo - Product Owner

- Bruno Moreno - Scrum Master

- Jonathan Gaete - Development Team

- Gonzalo Monreal - Development Team

# Objetivo del Sprint

El propósito de este sprint fue continuar con el desarrollo y refinamiento del modelo predictivo AthletIA, mejorar la calidad de los datos utilizados, e iniciar la integración del sistema de IA con nuevas funcionalidades clave de la plataforma.
 Además, se avanzó en la creación del apartado de calendario, funcionalidad fundamental para conectar rutinas, recomendaciones y planificación del usuario.

Este sprint marcó la consolidación de la IA dentro del sistema, preparando el terreno para integraciones más complejas en los siguientes ciclos.

# Funcionalidades y Actividades Implementadas

| N° | Actividad / Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustes al modelo predictivo | Se realizaron modificaciones internas en parámetros y estructura para mejorar la precisión. | Completado |
| 2 | Aumento y análisis de dataset | Se incorporaron nuevos datos para mejorar la calidad del entrenamiento del modelo IA. | Completado |
| 3 | Modelo predictivo funcional al 80% | El modelo alcanzó un nivel estable de operación y coherencia en recomendaciones. | Completado |
| 4 | Creación del apartado de calendario | Se inició la construcción de la vista y lógica de calendario del usuario. | Completado |
| 5 | Conexión IA–Calendario | Se desarrollaron funciones que vinculan el recomendador con la planificación diaria. | Completado |
| 6 | Actualización del recomendador de rutinas | Se mejoró la lógica, interfaz y resultados entregados al usuario. | Completado |
| 7 | Avances en integración visual | Se mejoraron componentes visuales clave relacionados al recomendador y al calendario. | Completado |

# Demostración del Incremento

Al finalizar este sprint, la plataforma presentó avances concretos en uno de sus componentes más relevantes: la inteligencia artificial aplicada al entrenamiento del usuario.

- El modelo predictivo funciona de manera estable y precisa en la mayoría de los casos (≈80%)

- Se incorporaron datos más variados, mejorando la viabilidad del sistema.

- Se construyó la base del apartado de calendario del usuario, pieza clave del módulo de recomendaciones automatizadas.

- La IA comenzó a integrarse con el calendario, habilitando la sugerencia de rutinas diarias.

- El recomendador fue refinado y comenzó a entregar resultados más coherentes y personalizados.

Los cambios visuales también facilitaron la experiencia de usuario y la navegación del sistema.

# Resultados vs. Planificación

| Elemento | Planificado | Ejecutado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajustes del modelo predictivo | Sí | Cumplido | Modelo más estable y con errores corregidos. |
| Ampliación del dataset | Sí | Cumplido | Se logró enriquecer la base de datos para IA. |
| Modelo IA al 80% | Sí | Cumplido | Base sólida para siguientes iteraciones de precisión. |
| Crear el apartado de calendario | Sí | Cumplido | Se implementó la estructura base del calendario del usuario. |
| Vinculación IA–Calendario | Sí | Cumplido | Recomendador integrado con planificación. |
| Mejoras al recomendador | Sí | Cumplido | Resultados más coherentes y personalizados. |
| Ajustes visuales | Sí | Cumplido | Mejoras en UI/UX para módulos IA y calendario. |

# Feedback Product Owner / Profesora

El feedback se centró en:

- Continuar fortaleciendo la coherencia visual en todos los módulos.

- Mantener la estructura del recomendador clara y comprensible para el usuario.

- Preparar mejor la integración del dashboard y los datos provenientes del modelo predictivo.

- Asegurar que el calendario sea intuitivo y funcional desde su primera versión.

La profesora destacó el buen avance técnico y la solidez del modelo predictivo alcanzado.

# Valor Entregado

Este sprint fue crítico para consolidar el componente IA de AthletIA:

- El modelo predictivo alcanzó un estado funcional avanzado.

- Se dio origen al calendario, pieza esencial para la planificación diaria del usuario.

- El recomendador adquirió mayor precisión y estabilidad.

- Quedaron sentadas las bases para un sistema IA–Usuarios bien integrado.

El valor entregado se traduce en mayor personalización, automatización y una experiencia más inteligente dentro de AthletIA.

# Próximos Pasos (Sprint 12)

Para el Sprint 12 se planificó:

- Unificar por completo el calendario con el modelo predictivo AthletIA.

- Integrar la IA a la planificación diaria del usuario.

- Mejorar el dashboard y datos del usuario.

- Refinar vistas recomendador.html y detalle_perfil.html.

- Estabilizar endpoints del sistema (rutinas, calendario, IA).

- Corregir bugs detectados durante la integración.

- Preparar base para sistema de notificaciones internas.

# Evidencias

- Commits relacionados a mejoras del modelo predictivo.

- Evidencias de aumento del dataset.

- Primera integración IA–Calendario.

- Mejoras visuales y rediseño en recomendador.

- Repositorio GitHub actualizado con avances.