# Duración del Sprint:

Del 3 al 7 de noviembre de 2025

Equipo de Trabajo:

- Gabriel Verdejo - Product Owner

- Bruno Moreno - Scrum Master

- Jonathan Gaete - Development Team

- Gonzalo Monreal - Development Team

# Objetivo del Sprint

El objetivo central de este sprint fue unificar el calendario con el modelo predictivo AthletIA, integrando la inteligencia artificial de recomendaciones con la planificación diaria del usuario.
 Además, se trabajó en el refinamiento del dashboard, actualizaciones visuales, mejoras en la lógica del recomendador, limpieza de funciones y la preparación para nuevas funcionalidades como el sistema de notificaciones.

El Sprint 12 fue decisivo para transformar la IA desde un módulo aislado hacia una funcionalidad integrada dentro del ecosistema AthletIA.

# Funcionalidades y Actividades Implementadas

| N° | Actividad / Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unificación del calendario con el modelo predictivo | Vinculación directa entre la planificación diaria y la IA. | Completado |
| 2 | Integración del recomendador IA con la planificación | La IA ahora puede sugerir rutinas que se reflejan automáticamente en el calendario. | Completado |
| 3 | Mejora del modelo predictivo | Se ajustaron parámetros, funciones internas y rendimiento general. | Completado |
| 4 | Actualización de vistas (recomendador.html, detalle perfil.html) | Se mejoraron interfaces y estructura visual para coherencia del sistema. | Completado |
| 5 | Corrección de bugs visuales y lógicos | Se detectaron y resolvieron inconsistencias generadas durante la integración IA–Calendario. | Completado |
| 6 | Estandarización de endpoints | Unificación de rutas entre Calendar IA / Rutinas / Recomendador. | Completado |
| 7 | Limpieza y optimización de funciones IA | Eliminación de redundancias y mejora de rendimiento. | Completado |
| 8 | Consolidación del dashboard | Se corrigieron datos, métricas y visualización general del panel del usuario. | Completado |
| 9 | Preparación para módulo de notificaciones | Se dejaron bases funcionales en backend y estructura inicial. | Completado |

# Demostración del Incremento

El Sprint 12 trajo consigo avances significativos en integración y estabilidad:

- El calendario ahora está completamente vinculado al modelo predictivo, permitiendo que las sugerencias de la IA se reflejen en la organización diaria del usuario.

- El recomendador fue actualizado tanto en lógica como en visualización, mostrando resultados más consistentes.

- El sistema logró un nivel mayor de coherencia visual, con vistas más uniformes.

- El dashboard fue corregido y ahora muestra información real y actualizada del usuario.

- La limpieza del código IA permitió reducir errores y mejorar la velocidad en la generación de recomendaciones.

- Se sentaron los pilares para nuevas funcionalidades como notificaciones internas, lo que amplía el ecosistema social de AthletIA.

# Resultados vs. Planificación

| Elemento | Planificado | Ejecutado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Unificación calendario–IA | Sí | Cumplido | Implementación estable y funcional. |
| Integración recomendador | Sí | Cumplido | Ajustes de parámetros y mejor rendimiento. |
| Mejoras al modelo predictivo | Sí | Cumplido | Interfaces más limpias y coherentes. |
| Actualización de vistas | Sí | Cumplido | Interfaces más limpias y coherentes. |
| Corrección de bugs | Sí | Cumplido | Mejoras en la estabilidad general del sistema. |
| Estandarización de endpoints | Sí | Cumplido | Mayor orden y coherencia en el backend. |
| Consolidación del dashboard | Sí | Cumplido | Mostrando datos actuales y correctos. |
| Preparación de notificaciones | Sí | Cumplido | Estructura base ya integrada. |

# Feedback Product Owner / Profesora

El feedback indicó:

- Seguir reforzando la lógica del recomendador para evitar sugerencias repetitivas.

- Revisar constantemente los datos del dashboard para garantizar su precisión.

- Finalizar lo antes posible el módulo de notificaciones para mostrar mayor interacción dentro del sistema.

Además, destacó el avance significativo en integración IA–Calendario y la mejora en estabilidad del sistema.

# Valor Entregado

El valor entregado en este sprint fue clave para el funcionamiento integral de AthletIA:

- El usuario ahora cuenta con un calendario funcional que se alimenta directamente del motor IA.

- El sistema se vuelve más inteligente, dinámico y personalizado.

- Las vistas fueron corregidas, estandarizadas y optimizadas.
Se estabilizó el núcleo del sistema predictivo.

- Se avanzó hacia funcionalidades sociales que aumentarán la interacción en la plataforma.

AthletIA pasó de tener módulos aislados a funcionar como una plataforma interconectada.

# Próximos Pasos (Sprint 13)

En el Sprint 13 se proyecta:

- Implementar completamente el sistema de notificaciones internas.

- Continuar mejorando diseño y coherencia visual.

- Integrar y probar el módulo de mensajería interna.

- Agregar validaciones adicionales a datos registrados.

- Mejorar tendencias semanales y métricas del usuario.

- Recopilar feedback en base a las pruebas del dashboard.

- Preparar base para sistema de notificaciones internas.

- Entrega documentación + documento final 2.6.

# Evidencias

- Commits relacionados a unificación IA–Calendario.

- Actualizaciones en recomendador.html y detalle_perfil.html.

- Correcciones de bugs visuales y lógicos.

- Dashboard funcional y conectado con datos reales del usuario.

- Backend con endpoints estandarizados.