# Duración del Sprint:

Del 10 al 14 de noviembre de 2025

Equipo de Trabajo:

- Gabriel Verdejo - Product Owner

- Bruno Moreno - Scrum Master

- Jonathan Gaete - Development Team

- Gonzalo Monreal - Development Team

# Objetivo del Sprint

El Sprint 13 estuvo orientado a fortalecer la interacción del usuario con la plataforma, ampliando funcionalidades sociales, mejorando el diseño general y consolidando módulos críticos como notificaciones y mensajería.
 Además, se completó la entrega de la documentación formal, incluyendo el documento final 2.6, requerido para la fase del proyecto APT.

Los esfuerzos se centraron principalmente en:

- Implementación del sistema de notificaciones.

- Avances en mensajería interna entre usuarios.

- Mejoras generalizadas de diseño y coherencia visual.

- Ajustes y validaciones del dashboard con datos reales.

- Consolidación del módulo de rutinas guardadas y tendencias.

- Actualización de endpoints y lógica interna.

- Entrega del documento formal 2.6 y documentación correspondiente.

# Funcionalidades y Actividades Implementadas

| N° | Actividad / Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de notificaciones | Backend + frontend para mostrar alertas al usuario en tiempo real. | Completado |
| 2 | Mejoras de diseño | Ajustes UI/UX en varios componentes de la plataforma. | Completado |
| 3 | Validaciones del dashboard | Revisión y corrección de peso, sueño, nutrición y estilo de vida. | Completado |
| 4 | Mensajería privada | Estructura base del módulo de mensajes con vistas iniciales. | Completado |
| 5 | Validaciones adicionales | Limpieza de datos, protección de campos y lógica más robusta. | Completado |
| 6 | Módulo de rutinas guardadas y tendencias | Correcciones, consolidación y optimización de consultas. | Completado |
| 7 | Ajuste de endpoints | Refactor ordenado y coherente entre IA, calendario y rutinas. | Completado |
| 8 | Entrega del documento 2.6 | Documento formal completo y entregado según pauta. | Completado |
| 9 | Consolidación de documentación entregada | Organización y entrega de todos los archivos necesarios para la fase. | Completado |

# Demostración del Incremento

El Sprint 13 permitió reforzar la usabilidad y dinamismo de AthletIA:

- El sistema de notificaciones amplió la interacción con el usuario.

- La mensajería privada comenzó a tomar forma como módulo social interno.

- El dashboard ahora presenta datos más precisos, coherentes y validados.

- Las vistas fueron mejoradas en términos de diseño, coherencia visual y navegación.

- El sistema de tendencias semanales y rutinas guardadas quedó estable y funcional.

- Se entregó la documentación formal, incluyendo el Documento 2.6, marcando un hito importante para la fase académica.

Estos avances preparan el camino para funcionalidades finales como favoritos sociales, mejoras al feed y ampliación de IA + calendario.

# Resultados vs. Planificación

| Elemento | Planificado | Ejecutado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de notificaciones | Sí | Cumplido | Notificaciones funcionando en el panel del usuario. |
| Mejoras de diseño | Sí | Cumplido | Mayor coherencia visual entre módulos. |
| Ajustes dashboard | Sí | Cumplido | Datos corregidos y sincronizados correctamente. |
| Mensajería privada | Sí | Cumplido | Estructura base implementada. |
| Validaciones adicionales | Sí | Cumplido | Flujo de datos más estable. |
| Módulo rutinas guardadas | Sí | Cumplido | Optimización y correcciones aplicadas. |
| Ajuste endpoints | Sí | Cumplido | Backend más ordenado y mantenible. |
| Documento 2.6 | Sí | Cumplido | Entregado oficialmente. |
| Documentación general | Sí | Cumplido | Todo organizado y enviado correctamente. |

# Feedback Product Owner / Profesora

La profesora indicó:

- El sistema está avanzando de forma sólida, pero debe cuidarse la coherencia visual entre algunos módulos.

- El dashboard está bien encaminado, pero debe mantenerse sincronizado con datos reales del usuario.

- El módulo de mensajería es una buena adición y debe seguir avanzando.

- Se valoró la entrega completa del Documento 2.6 y la organización de la documentación del proyecto.

# Valor Entregado

El Sprint 13 entregó valor significativo a la plataforma:

- Se añadió el sistema de notificaciones, mejorando el dinamismo e interacción.

- Se fortaleció la comunicación interna con el inicio del módulo de mensajería.

- El dashboard fue estabilizado, mostrando métricas confiables.

- La experiencia visual fue mejorada en múltiples vistas.

- La entrega formal de documentación completó los requisitos académicos y otorga trazabilidad al proyecto.

AthletIA avanza hacia un ecosistema completo que combina IA, planificación, interacción social y control personal.

# Próximos Pasos (Sprint 14)

Para el Sprint 14 se planificará:

- Continuación del módulo de mensajería privada (envío/recepción).

- Integración de favoritos dentro del perfil social.

- Avances en el sistema de comentarios y publicaciones.

- Mejoras finales del dashboard.

- Preparación de presentación y documentación final del proyecto.

- Pruebas funcionales e integración final de componentes.

# Evidencias

- Screenshots del sistema de notificaciones.

- Vista de mensajería inicial funcionando.

- Dashboard actualizado.

- Tendencias semanales consumiendo datos reales.

- Endpoints refactorizados.

- Documento 2.6 entregado y archivado.

- Commits GitHub del sprint registrados correctamente.