Sprint Planning – SPRINT 1 (11–15 de agosto)

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):

Realizar los documentos grupales e individuales correspondientes a la Fase 1 del proyecto, revisar la documentación inicial y definir los primeros lineamientos de desarrollo y herramientas a utilizar.

2. Duración del Sprint:

5 días (11 al 15 de agosto)

3. Participantes:

Product Owner: Gabriel Verdejo
Scrum Master: Bruno Moreno
Equipo de desarrollo: Gabriel Verdejo, Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete, Bruno Moreno

4. Historias de Usuario seleccionadas:

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (hrs) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como equipo, queremos revisar el cronograma y la documentación de la Fase 1 para comprender los requerimientos iniciales. | Alta | 4 h | Grupo |
| HU2 | Como estudiante, quiero analizar y desarrollar el documento 1.5 “Guía del Estudiante – Fase 1” para cumplir con las entregas iniciales. | Alta | 4 h | Grupo |
| HU3 | Como integrante, quiero realizar mis autoevaluaciones para registrar mi avance individual. | Media | 3 h | Gonzalo Monreal |
| HU4 | Como equipo, queremos resolver dudas y mostrar avances al docente para asegurar el correcto desarrollo de la fase. | Alta | 3 h | Gabriel Verdejo |
| HU5 | Como equipo, queremos definir las herramientas a utilizar y establecer la metodología de programación para el desarrollo integral del proyecto. | Alta | 4 h | Grupo |

5. Plan de trabajo (subtareas):

| Tarea | Historia asociada | Responsable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión general del cronograma y lectura de los requerimientos de la Fase 1. | HU1 | Grupo | Listo |
| Análisis de la documentación y distribución de roles del equipo. | HU1 | Grupo | Listo |
| Redacción y desarrollo del documento 1.5 “Guía del Estudiante – Fase 1”. | HU2 | Grupo | Listo |
| Completar autoevaluaciones individuales. | HU3 | Gonzalo Monreal | Listo |
| Reunión grupal para resolver dudas y mostrar avances al docente. | HU4 | Gabriel Verdejo | Listo |
| Definir herramientas y tecnologías a utilizar en el desarrollo del sistema. | HU5 | Grupo | Listo |

6. Riesgos o dependencias identificadas:

- Retrasos por falta de claridad inicial en los requerimientos.

- Coordinación del grupo para completar documentos simultáneamente.

- Espera de retroalimentación docente antes de avanzar a la siguiente fase.

7. Herramientas de seguimiento:

Documentación: Google Docs / Word compartido
Gestión: Excel
Comunicación: WhatsApp
Almacenamiento: Google Drive