SPRINT 4 (8–13 de septiembre)
(Semana 4: Creación y configuración de base de datos y realización de más diagramas)

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):
Crear, configurar y modelar la base de datos del proyecto, conectarla con el sitio web, implementar funciones básicas de registro e inicio de sesión, y probar APIs para su futura integración.

2. Duración del Sprint:
6 días (8 al 13 de septiembre)

3. Participantes:

Producto Owner: Gabriel Verdejo
Scrum Master: Bruno Moreno
Equipo de desarrollo: Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete

4. Historias de Usuario seleccionadas:

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (hrs) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como equipo, queremos crear la base de datos del proyecto para almacenar información de usuarios, ejercicios y recetas. | Alta | 5 h | Gabriel Verdejo |
| HU2 | Como equipo, queremos configurar la base de datos y los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. | Alta | 4 h | Jonathan Gaete |
| HU3 | Como equipo, queremos modelar y normalizar la base de datos para garantizar integridad y eficiencia. | Alta | 5 h | Gabriel Verdejo, Jonathan |
| HU4 | Como equipo, queremos realizar el MER (Modelo Entidad-Relación) del sistema para representar gráficamente la base de datos. | Media | 3 h | Gabriel Verdejo |
| HU5 | Como equipo, queremos conectar la base de datos con el sitio web para permitir la interacción con la información. | Alta | 4 h | Gabriel Verdejo |
| HU6 | Como equipo, queremos crear la función de registro e inicio de sesión para usuarios del sistema. | Alta | 4 h | Bruno Moreno |
| HU7 | Como equipo, queremos testear APIs disponibles para seleccionar las más adecuadas para ejercicios y recetas. | Media | 4 h | Gonzalo Monreal |

5. Plan de trabajo (subtareas):

| Tarea | Historia asociada | Responsable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de la base de datos con tablas iniciales. | HU1 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Configuración de base de datos: permisos, usuarios y conexiones. | HU2 | Jonathan Gaete | Completada |
| Modelamiento y normalización de base de datos. | HU3 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Elaboración del MER del sistema. | HU4 | Gabriel Verdejo/Jonathan | Completada |
| Integración de la base de datos con el sitio web. | HU5 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Implementación de registro e inicio de sesión de usuarios. | HU6 | Bruno Moreno | Completada |
| Testing y comparación de APIs para ejercicios y recetas. | HU7 | Gonzalo Monreal | Completada |

6. Riesgos o dependencias identificadas:

- Problemas de compatibilidad entre la base de datos y el sitio web.

- Errores en la normalización que puedan generar datos inconsistentes.

- Limitaciones o cambios en APIs externas.

- Coordinación en la integración de funciones de registro/inicio de sesión.

7. Herramientas de seguimiento:

- Documentación: Google Docs / Word compartido

- Gestión: Excel

- Comunicación: WhatsApp

- Control de versiones: GitHub / GitHub Desktop

- Diseño de base de datos y diagramas: MySQL Server / SQL Developer

- Testing de APIs: Visual Studio Code