SPRINT 5 (15–17 de septiembre)
(Semana 5: Implementación de API (CalorieNinjas) e integración junto con la creación de la API para ejercicios)

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):
Implementar e integrar la API de CalorieNinjas para recetas, permitir su utilización dentro del sitio web mediante una barra de búsqueda, y crear la API que se usará para los ejercicios.

2. Duración del Sprint:
3 días (15 al 17 de septiembre)

3. Participantes:

- Product Owner: Gabriel Verdejo

- Scrum Master: Bruno Moreno

- Equipo de desarrollo: Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete

4. Historias de Usuario seleccionadas:

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (hrs) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como equipo, queremos implementar la API de CalorieNinjas para obtener información nutricional de recetas. | Alta | 5 h | Gonzalo Monreal |
| HU2 | Como equipo, queremos integrar la API de CalorieNinjas dentro del sitio web para su utilización en la visualización de recetas. | Alta | 4 h | Gonzalo Monreal |
| HU3 | Como equipo, queremos implementar una barra de búsqueda que permita buscar recetas y mostrar sus datos dentro del sitio. | Alta | 4 h | Gonzalo Monreal |
| HU4 | Como equipo, queremos crear la API de ejercicios para poder acceder a la información de rutinas y ejercicios desde el sitio web. | Alta | 5 h | Jonathan Gaete |

5. Plan de trabajo (subtareas):

| Tarea | Historia asociada | Responsable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación de la API de CalorieNinjas y prueba de endpoints. | HU1 | Gonzalo Monreal | Completada |
| Integración de la API de CalorieNinjas con el sitio web. | HU2 | Gonzalo Monreal | Completada |
| Implementación de barra de búsqueda para recetas y visualización de resultados. | HU3 | Gonzalo Monreal | Completada |
| Creación de la API de ejercicios y definición de endpoints. | HU4 | Jonathan Gaete | Completada |

6. Riesgos o dependencias identificadas:

- Cambios en la documentación o funcionamiento de la API externa (CalorieNinjas).

- Problemas en la integración de la API con el código del sitio web.

- Fallas en la barra de búsqueda que afecten la visualización de datos.

- Coordinación para definir y estructurar correctamente los endpoints de la API de ejercicios.

7. Herramientas de seguimiento:

- Documentación: Google Docs / Word compartido

- Gestión: Excel

- Comunicación: WhatsApp

- Control de versiones: GitHub / GitHub Desktop

- Testing de APIs: Postman / Insomnia

- Desarrollo web: Visual Studio Code / GitHub Desktop