SPRINT 7 (29 de septiembre – 3 de octubre)
(Semana 7: Implementación de la API de nutrición, mejoras en el módulo Explorar, adición de ejercicios y rediseño de la base de datos)

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):
Implementar la API de nutrición y de recetas, mejorar el módulo “Explorar” con diseño moderno y funcionalidad de publicaciones y comentarios, añadir ejercicios a la base de datos, y rediseñar la estructura de la base de datos para optimizar la integridad y la integración con Django y Azure.

2. Duración del Sprint:
5 días (29 de septiembre al 3 de octubre)

3. Participantes:

- Product Owner: Gabriel Verdejo

- Scrum Master: Bruno Moreno

- Equipo de desarrollo: Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete

4. Historias de Usuario seleccionadas:

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (hrs) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como equipo, queremos implementar la API de nutrición, corrigiendo errores y agregando parámetros necesarios. | Alta | 5 h | Gonzalo Monreal |
| HU2 | Como equipo, queremos mejorar el diseño del módulo “Explorar” para permitir subir publicaciones y comentarios de los usuarios. | Alta | 6 h | Gabriel Verdejo |
| HU3 | Como equipo, queremos añadir nuevos ejercicios a la base de datos para aumentar el contenido disponible. | Alta | 4 h | Jonathan Gaete, Bruno |
| HU4 | Como equipo, queremos rediseñar la estructura de la base de datos para evitar redundancias y optimizar su funcionamiento. | Alta | 5 h | Gabriel Verdejo |
| HU5 | Como equipo, queremos integrar el modelo de base de datos rediseñado a Django con Azure, creando reglas de firewall por IP de usuario. | Alta | 4 h | Jonathan Gaete |
| HU6 | Como equipo, queremos implementar la API de recetas para permitir su acceso y consulta desde el sitio web. | Alta | 5 h | Gonzalo Monreal |

5. Plan de trabajo (subtareas):

| Tarea | Historia asociada | Responsable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación y prueba de la API de nutrición con parámetros corregidos. | HU1 | Gonzalo Monreal | Completada |
| Rediseño del módulo “Explorar” y pruebas de funcionalidad de publicaciones y comentarios. | HU2 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Inserción de nuevos ejercicios en la base de datos. | HU3 | Jonathan Gaete, Bruno | Completada |
| Rediseño del modelo de base de datos para evitar redundancias. | HU4 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Integración del modelo de base de datos en Django con Azure y creación de reglas de firewall por IP. | HU5 | Jonathan Gaete, Gabriel | Completada |
| Implementación de la API de recetas y pruebas de funcionalidad. | HU6 | Gonzalo Monreal | Completada |

6. Riesgos o dependencias identificadas:

- Fallos en la integración de la API de nutrición o recetas con el sitio web.

- Problemas de compatibilidad o errores en la base de datos tras el rediseño.

- Posibles conflictos en el módulo “Explorar” al permitir publicaciones y comentarios.

- Configuración de Azure y reglas de firewall que puedan bloquear usuarios legítimos.

7. Herramientas de seguimiento:

- Documentación: Google Docs / Word compartido

- Gestión: Excel

- Comunicación: WhatsApp

- Control de versiones: GitHub / GitHub Desktop

- Desarrollo web: Visual Studio Code / GitHub Desktop

- Base de datos y rediseño: Django / SQL Server

- Diseño y diagramas: Canva

- Testing de APIs: Visual Studio Code