SPRINT 9 (13–17 de octubre)
(Semana 9: Finalización del modelo Entidad-Relación, normalización y mejoras de diseño en la página web)

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):
Finalizar el modelo Entidad-Relación normalizado, implementar un diseño moderno para la página web incorporando nuevos elementos visuales e interactivos, y completar el documento de la Fase 2.

2. Duración del Sprint:
5 días (13 al 17 de octubre)

3. Participantes:

- Product Owner: Gabriel Verdejo

- Scrum Master: Bruno Moreno

- Equipo de desarrollo: Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete

4. Historias de Usuario seleccionadas:

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (hrs) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como equipo, queremos finalizar el modelo Entidad-Relación y normalizarlo para garantizar integridad y eficiencia. | Alta | 5 h | Gabriel Verdejo |
| HU2 | Como equipo, queremos implementar diseños modernos para el panel de publicaciones, incorporando diferentes tipos de fotos y elementos visuales. | Alta | 5 h | Jonathan Gaete |
| HU3 | Como equipo, queremos crear un mapa interactivo del cuerpo humano que recomiende ejercicios según la zona seleccionada. | Alta | 6 h | Jonathan Gaete |
| HU4 | Como equipo, queremos incorporar diferentes diseños en la página de inicio para mejorar la experiencia de usuario. | Media | 4 h | Bruno Moreno |
| HU5 | Como equipo, queremos agregar tres modelos nuevos (tips, comentarios y opiniones) para enriquecer la interacción en la página, vinculando al menos uno al modelo relacional. | Media | 4 h | Gabriel Verdejo |
| HU6 | Como equipo, queremos finalizar y enviar el documento “2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT”. | Alta | 3 h | Grupo |

5. Plan de trabajo (subtareas):

| Tarea | Historia asociada | Responsable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalización y finalización del modelo Entidad-Relación. | HU1 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Implementación de diseños modernos en el panel de publicaciones y elementos visuales. | HU2 | Jonathan Gaete | Completada |
| Desarrollo del mapa interactivo del cuerpo humano con recomendaciones de ejercicios. | HU3 | Jonathan Gaete | Completada |
| Incorporación de diseños modernos en la página de inicio. | HU4 | Bruno Moreno | Completada |
| Creación e integración de los modelos de tips, comentarios y opiniones. | HU5 | Gabriel Verdejo | Completada |
| Finalización y envío del documento de la Fase 2. | HU6 | Grupo | Completada |

6. Riesgos o dependencias identificadas:

- Posibles conflictos en la integración de los nuevos modelos con la base de datos existente.

- Errores en el mapa interactivo que puedan afectar la funcionalidad de recomendaciones.

- Retrasos si los diseños no se implementan de forma coherente con el resto de la web.

- Coordinación grupal para la finalización del documento de la Fase 2.

7. Herramientas de seguimiento:

- Documentación: Google Docs / Word compartido

- Gestión: Excel

- Comunicación: WhatsApp

- Control de versiones: GitHub / GitHub Desktop

- Desarrollo web: Visual Studio Code / GitHub Desktop

- Base de datos y diagramas: Django/ DataModeler / SQL Server

- Diseño y prototipos: Canva