Sprint Planning – SPRINT 3 (1–6 de septiembre)

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal):

Finalizar los detalles pendientes del documento de la Fase 1, preparar y ensayar la presentación grupal, completar los mockups del proyecto y comenzar la familiarización con GitHub Desktop para gestión de versiones y edición de código.

2. Duración del Sprint:

6 días (1 al 6 de septiembre)

3. Participantes:

Producto Owner: Gabriel Verdejo
Scrum Master: Bruno Moreno
Equipo de desarrollo: Gonzalo Monreal, Jonathan Gaete

4. Historias de Usuario seleccionadas:

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (hrs) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como equipo, queremos finalizar los últimos detalles y apartados de la guía 1.5 “Guía del Estudiante – Fase 1” para completar la documentación del proyecto. | Alta | 4 h | Grupo |
| HU2 | Como equipo, queremos preparar una presentación en formato .pptx para la exposición de la Fase 1. | Alta | 4 h | Grupo |
| HU3 | Como equipo, queremos ensayar la presentación y asignar las diapositivas a cada integrante para mejorar la fluidez. | Media | 3 h | Grupo |
| HU4 | Como equipo, queremos enviar la entrega final del documento 1.5 “Guía del Estudiante – Fase 1” al docente. | Alta | 2 h | Gabriel Verdejo |
| HU5 | Como equipo, queremos finalizar los mockups del proyecto para mostrar el diseño visual del sistema. | Alta | 4 h | Bruno Moreno |
| HU6 | Como equipo, queremos repasar la presentación de la Fase 1 para garantizar la claridad de la exposición. | Media | 3 h | Gonzalo Monreal |
| HU7 | Como equipo, queremos realizar la presentación y registrar los comentarios y feedbacks del docente. | Alta | 3 h | Grupo |
| HU8 | Como equipo, queremos familiarizarnos con GitHub Desktop y el uso de commits, además de practicar la edición colaborativa de código. | Alta | 4 h | Jonathan Gaete |

5. Plan de trabajo (subtareas):

| Tarea | Historia asociada | Responsable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección de detalles finales en la guía 1.5. | HU1 | Grupo | Listo |
| Revisión conjunta de ortografía, formato y contenido de la guía. | HU1 | Grupo | Listo |
| Creación de la presentación en PowerPoint para la Fase 1. | HU2 | Grupo | Listo |
| Ensayo de la exposición y asignación de diapositivas por integrante. | HU3 | Grupo | Listo |
| Envío oficial del documento final 1.5 al docente. | HU4 | Gabriel Verdejo | Listo |
| Finalización y mejora visual de los mockups del sistema. | HU5 | Bruno Moreno | Listo |
| Revisión y práctica de la presentación completa del grupo. | HU6 | Gonzalo Monreal | Listo |
| Presentación ante el docente y registro de observaciones/feedbacks. | HU7 | Grupo | Listo |
| Uso de GitHub Desktop para commits y edición de código colaborativo. | HU8 | Jonathan Gaete | Listo |

6. Riesgos o dependencias identificadas:

- Falta de tiempo para ensayar la presentación antes de la entrega final.

- Problemas de compatibilidad o conexión con GitHub Desktop.

- Coordinación grupal para la presentación y asignación de roles.

7. Herramientas de seguimiento:

Documentación: Google Docs / Word compartido
Gestión: Excel
Comunicación: WhatsApp
Control de versiones: GitHub / GitHub Desktop
Diseño de mockups: Canva
Presentación: Canva